委託研究案公告資料

| 機 關 資 料 | 單位 | 國防部空軍司令部空軍航空技術學院 |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 | 高雄市岡山區介壽西路198號 |
|  | 聯絡人 | 黃暉凱(07-6256324)、王則堯(0919527594)、廖家德(0982068316) |
|  | 電話 | (07)6254141轉978212(教務處) |
|  | 傳真 | (07)6256530 |
| 研 究 案 資 料 | 研究說明 | 航空器機電維修導入擴增實境維修系統開發研究(三年期) |
| 預 告 資 料 | 委託研究契約書 | 如「財團法人國防工業發展基金會委託研究實施計畫」所列。 |
|  | 研究計畫書 | - 請各有意願承攬研究之研究機關、學校，依國防工業發展基金會委託研究實施計畫研擬「研究計畫書」，其內容包含計畫項目、研究人員、預期研究內容、各期預期研究成果、研究時程、計畫進度表、費用需求表、預算科目等，以書面資料(乙式6份)密封後於109年1月22日16時前寄達上述地址。 - 另製作簡報說明資料(15~20分鐘；書面資料乙式9份)及光碟乙份，併研究計畫書寄送。 |
|  | 計畫主持人及共同主持人之資格 | (一)計畫主持人具有博士學位與大學副教授以上資格。 (二)具備跨領域整合研發經驗，並有具體成果與著作。 (三)近五年參與國防工業發展基金會相關計畫發展，並有具體成果。 (四)曾擔任國家或公務機關核定之系統開發計畫主持人。 (五)研究項目以遴選具備相關領域專長研究 已具實際成果者為優先，或曾從事研究 項目相關工作具備軍事背景與兵科受訓 成績優異實際經驗者優先考量(檢附證 明) |
|  | 其他 | - 執行團隊評選重點： 1.過去曾執行本會相關專案計畫、完成及結案，且具有相關成效(檢附證明文件)。 2.財務狀況與背景。 3.執行團隊具有相關軍事研發背景或 相關經驗。 4.執行團隊成員及研發能量。 - 綜合評鑑評選重點： 1.配合研究計畫執行，研發單位是否擬訂具體可行之合作規劃 2.對於研究成果運用所擬訂績效評核指標是否具體可行 3.研究計畫所涉領域是否已具備完整理論或實務基礎 4.是否為跨領域整合，是否能達成提案單位之預期目標 5.編列經費比例是否允當 6.計畫管制考核規劃是否合理可行 - 國防部空軍司令部空軍航空技術學院審查各研究單位資格符合後，於109年1月30日(含)前通知配合評選期程(預定評選時間109年1月31日；有變動再行通知)實施簡報。 - 另於109年2月3日前通知(書面或電話)執行單位辦理簽約作業。 |

附件

航空器機電維修導入擴增實境維修系統開發之研究

| 案名 | 研究項目 | 研究內容 |
| --- | --- | --- |
| 航空器機電維修導入擴增實境維修系統開發研究 | 一、系統發展與技術規格研訂 | (一)使用者訪談補修保維流程技令資料蒐集 (二)航空器電路技令資料蒐集整理與分析 (三)維修分析評估與實驗數據分析 (四)穿戴式感測器結合監控與數據擷取 (五)完成立體多媒體引導教學與學習紀錄系統資訊整合 (六)完成實驗平台供使用單位進行測試 (七)技術研發申請專利轉移至相關廠商 |
|  | 二、維修技令建立與機構互動機構開發 | (一)維修程序與保養週期資料獲得 (二)建立擴增實境維修標的與程序建立 (三)各項機構互動與運作流程最佳化模擬 (四)擴增實境結合補修保維程序與顯示軟 體開發 (五)結合維修技令建立標準流程 (六)專案開發示範教學系統一套 |
|  | 三、導入實境維修系統 | (一)以繪圖軟體或開源平台進行維修工作流程最佳化分析 (二)完成核心維修技令編程設計與相關數據實驗分析 (三)完成建置評估與成本工期估算 (四)完成一組學習操作系統與輸出顯示介面 (五)完成擴增實境應用維修程序的軟體系統 (六)擴增實境維修紀錄結合學習操作系統形成完整學習歷程系統 (七)具體完成相關系統導入實境維修系統 |
|  | 四、學習記錄與考核評估系統建立 | (一)教官自主式輸入課程設計建構平台 (二)學習記錄與考核評估系統建立 (三)後續仿真系統連接開源式設計 (三)提供商源與建案可行規格建議與補修 保維能量評估。 (四)系統操作與技術文件撰擬 (五)系統製造方法研究與品質要求分析 (六)主要技術專利歸屬國防工業發展基金 會，可移轉廠商縮短生產部署期程 |
| 預算 | 本計畫研究期程共計3年，109年度經費為新臺幣425萬元，110年度經費為新臺幣450萬元，111年度經費為新臺幣500萬元，共計新臺幣1375萬元。 |  |